handsomeW-agent

产品功能优化与演进方案

V1.0

| 项目名称 | handsomeW-agent — 轻量级 Agent Web 应用 |
| --- | --- |
| 文档类型 | 产品优化方案 / 技术演进路线 |
| 版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026年4月17日 |
| 目标受众 | 产品负责人 / 技术团队 / 架构师 |

# 一、执行摘要

handsomeW-agent 是一款轻量级 Agent Web 应用，采用双后端架构（Spring Boot 系统服务 + Python AI 服务）与 React 前端，涵盖多 Agent 运行时、数字孪生、GraphRAG、Skill 商店等能力。当前项目处于 Beta 阶段（v0.1.0），核心能力已基本可用，但各模块之间的联动与深度集成仍有较大提升空间。

本方案从产品体验、技术架构、工程质量三个维度提出 12 项优化建议，并给出分阶段实施路线图。核心主题是：将数字孪生 + Agent + GraphRAG 三大能力真正打通，形成“空间感知 × 智能对话 × 知识图谱”的差异化产品体验。

# 二、现状评估

## 2.1 架构概览

当前项目采用双后端微服务架构，Python AI 服务（FastAPI）承载 Agent 运行时、工具调用、GraphRAG 等智能能力；Spring Boot 系统服务承载认证、用户、数字孪生等系统业务。前端基于 React + Vite + TypeScript + Tailwind，包含 12 个视图页面和 9 个核心组件。

## 2.2 能力成熟度矩阵

| 功能模块 | 成熟度 | 优势 | 短板 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多 Agent 运行时 | ★★★★ | 支持 ReAct/Simple/Loop 三种模式，异步流式响应 | 缺少多 Agent 协作编排 |
| LLM 接入层 | ★★★★★ | 支持 10+ 服务商，基于 litellm 统一抽象 | 缺少用量统计与成本监控 |
| 数字孪生 | ★★★ | 3D 场景渲染、资产/场景/资源 CRUD | 与 Agent 对话未联动 |
| GraphRAG | ★★☆ | Neo4j + Milvus 混合检索架构已就绪 | Agent 集成未启用，数据模型待迁移 |
| Skill 商店 | ★★☆ | GitHub topic 发现 + 前端浏览 | 缺少安装闭环与社区反馈 |
| 告警流 | ★★★ | DAG 编辑器 + Neo4j 执行引擎 | 缺调试与监控能力 |
| 认证与权限 | ★★ | 基础 Token 认证 + admin/user 角色 | 缺细粒度权限和多租户 |
| System Service 迁移 | ★☆☆ | 骨架已搭建，代理模式运行 | 仅完成约 30% |
| 测试覆盖 | ☆☆☆ | — | 未发现任何测试代码 |

# 三、优化方案详述

## 3.1 Agent 对话体验升级

功能 1：Agent 思维链路可视化 优先级: 高 ¦ 周期: 4–6 周

ReactAgent 在多轮迭代中调用工具时，前端应实时展示每一步的推理链路，建立用户信任感并方便调试。 - 在 ChatView 中增加“Thinking”展开面板，实时流式显示 Agent 正在执行的步骤 - 每个工具调用显示工具名称、输入参数、输出结果、耗时 - 支持折叠/展开单步详情，避免信息过载 - 后端在 AgentChatResponse 中增加 thinking_steps 字段，携带每步的 tool_name、input、output、duration

功能 2：对话上下文管理面板 优先级: 中 ¦ 周期: 3–4 周

用户无法主动管理对话上下文，导致长对话中信息溢出或上下文窗口浪费。 - 在 ChatView 侧边栏显示当前会话的 Token 使用量 / 窗口余量进度条 - 支持用户 Pin 重要消息，保证关键信息不被截断 - 支持上传文档作为临时知识库注入当前对话 - 后端 chat_memories 表增加 pinned 字段，优化检索策略优先返回 pinned 消息

功能 3：Agent 模板与分享机制 优先级: 中 ¦ 周期: 3–4 周

用户配置好用的 Agent（模型 + 提示词 + 工具集 + 技能）后应能保存为模板并分享给团队。 - 新增 agent_templates 表，存储模板配置（agent_type、system_prompt、tools、skills、llm_config） - 前端增加“保存为模板”入口，支持命名、描述、标签 - 模板市场页面，支持按场景/标签筛选、一键克隆使用 - 团队内分享链接，降低新用户上手门槛

## 3.2 核心能力深化

功能 4：多 Agent 协作与编排 优先级: 高 ¦ 周期: 6–8 周

当前 SimpleAgent、ReactAgent、LoopAgent 独立运行，缺少多 Agent 协作能力，无法处理复杂的多步骤任务。 - 设计 OrchestratorAgent 编排层，支持任务分解 → 并行派发 → 结果汇聚的工作流 - 参考 CrewAI 的角色分配模式：规划 Agent、执行 Agent、审核 Agent - 前端提供可视化 Agent 工作流编辑器（复用 AlarmFlowEditor 的 DAG 组件） - 支持 Agent 间的消息传递、共享上下文、优先级调度

功能 5：GraphRAG 深度集成 优先级: 高 ¦ 周期: 4–6 周

根据代码分析，_build_prompt_with_rag() 在 agent_service.py 中尚未启用，GraphRAG 数据模型仍针对食谱领域，需迁移至工业设备领域。 - 启用 agent_service.py 中的 RAG 集成代码，将 GraphRAG 作为 Agent 的一等公民工具 - 按 docs/graph-rag-digital-twin-integration.md 设计迁移数据模型：Equipment、Sensor、FaultMode、MaintenanceRecord - 对话中支持知识图谱子图可视化，展示检索到的实体关系 - 实现混合检索策略：向量相似度 + 图遍历 + 关键词匹配的加权融合

功能 6：Skill 商店闭环体验 优先级: 中 ¦ 周期: 3–4 周

当前从 GitHub topic 发现技能，但缺少安装 → 使用 → 反馈的完整闭环。 - 增加技能安装状态管理（installed/available/updating），前端实时反馈安装进度 - 对话中智能推荐：根据用户意图自动建议相关技能 - 用户评分与评论系统，形成社区反馈闭环 - 技能版本管理与自动更新机制

## 3.3 数字孪生与 Agent 联动

功能 7：空间智能交互 优先级: 高 ¦ 周期: 6–8 周

数字孪生（3D 场景）与 Agent 对话目前是相互独立的模块。将其打通是本项目最核心的差异化竞争力。 - 在 Scene3DView 中点击设备模型时，自动唤起 Agent 对话面板，预填设备上下文 - Agent 可查询该设备的历史告警、维护记录、知识图谱关联信息 - Agent 输出结果可反向标注到 3D 场景（如高亮异常设备、显示告警热力图） - 支持自然语言控制场景：“显示所有温度异常的传感器” → 3D 视角自动定位

功能 8：告警流调试与监控 优先级: 中 ¦ 周期: 3–4 周

AlarmFlowEditor 已支持 DAG 可视化编辑，但缺少执行期的调试与监控能力。 - 流程执行时实时日志流，节点状态彩色标注（运行中/成功/失败） - 节点级别断点调试：暂停在某节点查看上下文数据 - 执行历史回放：选择历史执行记录重放整个流程执行过程 - 失败节点一键重试，无需重跑整个流程

## 3.4 平台能力建设

功能 9：可观测性仪表盘 优先级: 高 ¦ 周期: 4–6 周

DashboardView 当前较简单，缺少对平台运行状态的深度洞察。 - Token 用量统计：按用户/Agent/模型维度展示调用量与成本趋势 - API 调用延迟分布：P50/P95/P99 延迟曲线，快速定位性能瓶颈 - Agent 任务成功率与平均迭代次数统计 - 工具调用频率排行榜，辅助优化工具集配置

功能 10：细粒度权限与多租户 优先级: 中 ¦ 周期: 4–6 周

当前仅有 admin/user 两种角色，无法满足企业级场景需求。 - 设计 RBAC 模型：角色（admin/editor/viewer）+ 资源维度（Agent/场景/知识库） - 支持团队/项目级别的资源隔离 - 审计日志：记录所有敏感操作（模型配置变更、用户权限变更等） - 优先在 system-service 中实现，与 Java 迁移路线对齐

## 3.5 工程质量提升

功能 11：测试体系建设 优先级: 高 ¦ 周期: 持续进行

整个项目当前没有任何测试代码，在单体向微服务迁移的过程中风险较高。 - AI 服务：使用 pytest 为 Agent 运行时、工具调用链路、认证流程编写单元测试 - System Service：使用 JUnit 5 + Spring Boot Test 覆盖核心 API 接口 - 前端：使用 Vitest + React Testing Library 覆盖关键组件交互 - 集成测试：使用 Docker Compose 构建端到端测试环境，覆盖 Agent 对话全链路

功能 12：System Service 迁移策略优化 优先级: 中 ¦ 周期: 8–12 周

当前迁移仅完成约 30%，需要明确优先级和迁移策略以确保平稳过渡。 - 第一优先级：认证与用户管理完整迁至 Java（所有功能的基础） - 第二优先级：数字孪生 CRUD + MinIO 文件服务迁至 Java - API 版本管理：引入 /api/v1、/api/v2 前缀，避免前端频繁适配 - 大功能切换使用 Feature Flag，支持灰度发布和快速回滚

# 四、分阶段实施路线图

建议分四个阶段推进，每个阶段约 6–8 周，确保每个迭代都有可交付的价值。

| 阶段 | 核心目标 | 关键交付物 | 成功指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 M1（第 1-6 周） | 夹实基础，补齐短板 | • 测试体系搭建 • Agent 思维链可视化 • 可观测性仪表盘 MVP | • 核心流程测试覆盖 >60% • 对话体验 NPS 提升 |
| 第二阶段 M2（第 7-12 周） | 能力深化，打通联动 | • GraphRAG 深度集成 • 空间智能交互 MVP • Skill 商店闭环 | • Agent 可查询知识图谱 •3D 场景可唤起 Agent |
| 第三阶段 M3（第 13-18 周） | 平台化与协作 | • 多 Agent 协作编排 • 权限与多租户 • Agent 模板市场 | • 支持 3+ Agent 协作场景 • 团队级资源隔离 |
| 第四阶段 M4（第 19-24 周） | 稳定性与生态 | • System Service 迁移完成 • 告警流调试监控 • 上下文管理面板 | • Java 服务承载 >90% 业务 • 平台稳定性 >99.5% |

# 五、优先级矩阵总览

以下从“业务价值”和“实施难度”两个维度对 12 项优化进行优先级分类。

| 序号 | 功能名称 | 业务价值 | 实施难度 | 优先级 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 思维链路可视化 | ★★★★★ | ★★★ | 高 | M1 |
| 4 | 多 Agent 协作编排 | ★★★★★ | ★★★★ | 高 | M3 |
| 5 | GraphRAG 深度集成 | ★★★★★ | ★★★★ | 高 | M2 |
| 7 | 空间智能交互 | ★★★★★ | ★★★★★ | 高 | M2 |
| 9 | 可观测性仪表盘 | ★★★★ | ★★★ | 高 | M1 |
| 11 | 测试体系建设 | ★★★★ | ★★★ | 高 | M1 |
| 2 | 上下文管理面板 | ★★★★ | ★★ | 中 | M4 |
| 3 | Agent 模板与分享 | ★★★★ | ★★ | 中 | M3 |
| 6 | Skill 商店闭环 | ★★★ | ★★ | 中 | M2 |
| 8 | 告警流调试监控 | ★★★ | ★★★ | 中 | M4 |
| 10 | 权限与多租户 | ★★★★ | ★★★★ | 中 | M3 |
| 12 | System Service 迁移 | ★★★ | ★★★★ | 中 | M4 |

# 六、关键技术实现要点

## 6.1 Agent 思维链可视化实现路径

后端改造：在 ReactAgent 的每次 tool 调用前后增加事件发射，通过 SSE（Server-Sent Events）流式推送给前端。建议在 AgentChatResponse 中新增 thinking_steps 字段，每个 step 包含 step_type（thinking/tool_call/tool_result）、tool_name、input、output、duration_ms。前端使用 EventSource 监听，通过折叠面板渲染每个步骤。

## 6.2 GraphRAG 集成路径

核心改动点在 agent_service.py 的 _build_prompt_with_rag() 方法。需要：① 启用该方法的调用；② 按 docs/graph-rag-digital-twin-integration.md 重构数据模型，将实体类型从食谱领域迁移到工业设备领域（Equipment、Sensor、ProductionLine、FaultMode、MaintenanceRecord）；③ 在 RuntimeQueryRouter 中增加设备专用的查询分类策略。

## 6.3 空间智能交互架构

核心思路是在 Scene3DView 和 ChatView 之间建立双向通信通道。点击 3D 设备时，通过 Zustand appStore 将 asset_id 和 asset_context 写入全局状态，ChatView 监听变化后自动注入设备上下文到 Agent 提示词。反向链路：Agent 输出包含设备 ID 时，前端解析后通知 Scene3DView 高亮对应模型。建议定义统一的 SceneAgentEvent 协议格式。

## 6.4 测试策略建议

AI 服务（Python）：使用 pytest + pytest-asyncio 测试异步 Agent 流程，httpx.AsyncClient 测试 FastAPI 接口，使用 unittest.mock 模拟 LLM 调用避免真实 API 费用。System Service（Java）：使用 JUnit 5 + Mockito + Spring Boot Test，重点覆盖认证流程和代理转发逻辑。前端：Vitest + React Testing Library，优先覆盖 ChatView 和 AlarmFlowEditor 的交互逻辑。

# 七、总结与建议

handsomeW-agent 的核心架构已经相当扎实，技术选型合理，具备良好的演进基础。本方案的核心主张可以概括为以下三点：

- “打通”是最大机会：数字孪生 + Agent + GraphRAG 三大能力的联动是本项目的核心差异化竞争力。空间智能交互（功能 7）是最具战略价值的功能点。

- “可见”是信任基础：Agent 思维链可视化（功能 1）和可观测性仪表盘（功能 9）让用户和运维团队都能“看得见”系统在做什么，是产品可用性的基础。

- “稳固”是持续演进的前提：测试体系（功能 11）和 System Service 迁移（功能 12）虽然不直接面向用户，但是所有功能快速迭代的安全网。

建议立即启动 M1 阶段工作，优先落地测试体系、Agent 思维链可视化和可观测性仪表盘，为后续能力深化奠定坚实基础。